หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1.  โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม  พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. ผู้รับผิดชอบ 	นางศรีทวน คำวัตร 		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0861002815

นางสาวราตรี ศรีโรจน์ 		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0959961545

นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียง 	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0918541969

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับงบประมาณในการศึกษาสำรวจบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจพื้นที่แล้วพบว่า มีพืชสมุนไพร แมลง และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่หายากและสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของประเทศต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญพันธุ์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรต่าง ๆ  จึงทำให้เกิดมีโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และได้สนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้จัดทำโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสู่จะมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดำริที่ได้กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีประสบการณ์ในด้านการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมามากกว่า ๔๐ ปี จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพรรณพืชแสะสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และชุมชนโดยรอบได้แล้ว    ยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติบูรณาการในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ได้จุดศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้แหล่งศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  (โปรดระบุ) ...........................................................................................................

สังคม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................

สิ่งแวดล้อม  ได้อนุรักษ์ พืชและสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) .................................................................................

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมกำหนดจุดศึกษาตามเส้นทาง

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ทุกชั้นปี

ชุมชน/ท้องถิ่น       บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บุคลากร

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  86,000  บาท

ไตรมาส 1  ...…10,000….…… บาท		 ไตรมาส 2 ……20,000……... บาท		 ไตรมาส 3  .....40,000........ บาท		 ไตรมาส 4 …...16,000........ บาท

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจเส้นทางฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - กำหนดจุดศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำป้ายตามจุดศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินผลและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			  เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	   เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ)

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร		-		  บาท

ข. งบดำเนินงาน				  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		86,000	  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
| 1 | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -วิทยากรสำรวจจุดศึกษา | 1 | คน | 5 | วัน | 18,000 | - |  |  | 18,000 |
|  | - วิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -กำหนดจุดพร้อมเขียนอธิบาย | 10 | คน | 20 | วัน | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
| 2 | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าทำป้ายพร้อมคำอธิบายจุดศึกษา | 10 | จุด | - | - | 50,000 | - |  |  | 50,000 |
|  | -ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |
| 3 | ค่าวัสดุ |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 |
| 4 | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

นางศรีทวน  คำวัตร

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม